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 Ieguldījums Tavā  nākotnē!
Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvalde
ir realizējusi [image: image2.png]


Eiropas Reģionālās attīstības līdzfinansēto projektu

”Ūdenssaimniecības attīstība Jaunjelgavas novada 
Daudzeses pagasta Daudzevas ciemā”,

Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/010/007

Projekta īstenošanas laiks no 2014.gada 14.aprīļa līdz 2014.gada 26.septembrim.
Saskaņā ar projektu sasniegti šādi rezultāti:

1. Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas uzlabošana.
Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana Daudzevas ciemā:

· izbūvēts ūdensvads 1427,21 m,
· izbūvēta sadzīves kanalizācija 713,88 m,

· izbūvēts kanalizācijas spiedvads 652,51 m,

· izbūvēta kanalizācijas pārsūknēšanas stacija

· izbūvēta ūdens sagatavošanas stacija,

· izbūvēts jauns ūdens ņemšanas dziļurbums,

· izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,

· veikta ūdenstorņa rekonstrukcija

Būvdarbus veica SIA „ĢL Konsultants”.

2. Veikta būvuzraudzība, līgums ar būvuzraugu Pāvelu Brimerbergu. Saskaņā ar līgumu veikta būvniecība visiem projekta būvdarbiem. Būvdarbi veikti saskaņā būvnormatīvu prasībām.
3. Veikta autoruzraudzība, līgums ar SIA „Inženiergrupa”. Būvdarbi veikti saskaņā ar tehniskā projekta dokumentāciju.

Projekta kopējās izmaksas 397700,00 EUR, no kurām 85 % jeb 338045,00 EUR ERAF atbalsta finansējums, pašvaldības finansējums 15% jeb 59655,00 EUR

